予算要求資料

平成28年度9月補正予算　支出科目　款：総務費 項：企画開発費 目：ｽﾎﾟｰﾂ振興対策費

事業名 スポーツ施設修繕費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

清流の国推進部　地域スポーツ課　施設管理係　電話番号：058-272-1111（内2945）

E-mail： c11172@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　   77,536千円（現計予算額：7,200千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
| 補 正 要求額 | 77,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,536 |
| 決定額 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

長良川スポーツプラザは建設から20年以上が経過しており、耐用年数を超えた設備や不具合が生じている設備があり、施工しない場合に施設利用者に多大な迷惑をかけるものや施設運営ができなくなる設備を優先して修繕を行う。

・外構に使用されている石垣が経年による老朽化のため、目地に開きがあり、

石が崩落する可能性がある。

・一先ず目視で確認できる危険個所について応急措置をしたが、広範囲で石

垣全体が道路側へ傾斜している。

・このままの状態では、地震、降雨等により石垣全体が倒壊する可能性が高

い。

・当該箇所は、住宅地にあり近隣住民の往来が多く、中学校の通学路にもな

っているため、早急に石垣全体の修繕工事を実施し、安全を確保する必要

がある。

（２）事業内容

長良川スポーツプラザ外構改修工事 　　　　77,536千円

（３）県負担・補助率の考え方

県１０／１０（県有施設の整備であるため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 77,150 | 長良川スポーツプラザ外構改修工事 |
| 事務費 | 386 | 工事にかかる旅費、消耗品費他 |
| 合計 | 77,536 |  |

決定額の考え方 事業内容を精査し、所要額を計上します。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 長良川スポーツプラザの外構に使用されている石垣が経年による老朽化で倒壊する危険性があるため、地震や降雨等で倒壊する前に改修をする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

安全の度合いを数値で示すことが困難であるため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 老朽化に伴う故障において、施設又は機械設備の改修を行った。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 以下の工事を実施し、利用者の安全性、利便性を確保することができた。 長良川スポーツプラザ 防火シャッター修繕工事、加圧ポンプユニット更新工事 岐阜県グリーンスタジアム スプリンクラー更新工事、深井戸水中ポンプ修繕工事 岐阜県川辺漕艇場 屋外コンセント設備工事

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県の宿泊施設として、利用者及び周辺住民に危険が及ばないようにするには、劣化の進んだ施設・設備を改修・更新する必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 劣化の進んだ施設・設備を見極め更新し、安全・円滑な施設運営を行う。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 施設整備は、必要最小限の工事を、利用者への制限を極力抑え、効率的に施工する。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設の設備は開所以来のままのものが多く、計画的な施設、設備の更新により、経年劣化による不測の事故を防止する。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 別途、施設及び設備の計画的な更新事業を行っている。