予算要求資料

平成30年度9月補正予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 震度情報ネットワークシステム更新実施設計事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　防災課　災害対策係　電話番号：058-272-1111（内2745）

E-mail：c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　１１，０００千円（現計予算額：０千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 決定額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

地震が発生した場合に、迅速に県内各地の震度を観測するための「震度情報ネットワークシステム」は、平成３１年度末まで保守点検を委託しているが、現行システムの導入から８年が経過して、システムサーバのＯＳ（Ｗｉｎｄｏｗｓ）のメーカーサポート期限切れ（Ｈ３２年１月）、通信網及び計測機器の老朽化等の課題が顕在化し、頻発する地震への初動対応に向けた正確な情報取得手段の確保が急務となっている。

（２）事業内容

平成３１年度に実施するシステム更新に対する実施設計業務委託料11,000千円。なお、当該システム更新については、昨年度、情報システム導入審査委員会（代表：総務部情報化推進担当次長）の大筋協議において了承を得られている。

（３）県負担・補助率の考え方

県事業であるため県負担。

（４）類似事業の有無

なし。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 11,000 | 震度情報ネットワークシステム更新に対する実施設計業務委託 |
| 合計 | 11,000 |  |

決定額の考え方 サーバー更新のみ現時点での必要性を認めますが、31年度当初予算対応とし、設計費の計上を見送ります。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

県の地域防災計画（地震対策計画）において、本システムにより震度情報を得ることとしている。

（２）国・他県の状況

他の都道府県も同様のシステムが整備されている。

また、本システムの震度情報は気象庁及び消防庁に配信され、メディアを通じて全国に周知される。

（３）後年度の財政負担

※平成３１年第一四半期に更新・再構築に係る請負契約を締結し、年度末までの契約期間中に運用テストを実施し、切れ間なく移行していく予定。

※震度計は県内に１００箇所（うち県整備分９２箇所）あるため、５箇年で順次更新する。

（４）事業主体及びその妥当性

県が独自に整備したシステムであるため、県で予算化する。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 老朽化等の課題を抱える県震度情報ネットワークシステムを平成３１年度末までに最新の状態へ更新し、震度情報の確実な取得・伝達を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| システム及び機器の更新、保守管理 | 現行ｼｽﾃﾑ （H22） | 適正管理 （H28） | 適正管理 （H29） | 適正管理 （H30） | ｼｽﾃﾑ及び 機器更新 （H36） | 0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）機器の定期点検（年１回）：サーバ、受信端末、震度計100箇所他 （２）故障時の受付対応 （３）部品の定期交換

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 震度情報ネットワークシステムとして継続的に正常稼働しており、地震発生時には速やかに震度情報を得ると共に、気象庁等にも即座に伝達されることにより、広く県民にも正確に伝えられている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県内で発生した震度情報を防災関係機関及び県民へ確実に伝達できるよう、システム設備の更新並びに適切な維持管理の必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 県内で発生した地震について、システムから即座にかつ正確に震度情報を取得すると共に、気象庁にも同時に伝達され、メディアを通じて県民にも広く確実に伝達されており、地震対策に有効な手段として運用されている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 広大な県土面積をカバーするため、旧市町村単位で県内100箇所の震度計を設置し、情報を県庁で一元集約する現行のシステム構成が最も効率的である。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 南海トラフ巨大地震など超広域的災害が発生する可能性が指摘され、６月には大阪府北部を震源とする都市型地震の発生は記憶に新しく、本県には活断層が多く存在していることから、いつ、どこで、どんな規模で発生するかは予見できない。 このため、地震発生後、迅速に防災対策を実施する上で、震度情報を即座に正確に取得できるよう、保守管理していくことが不可欠である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 震度情報ネットワークシステムの適切な運用を継続していくため、システムの更新・再構築に係る整備工事を実施する。