予算要求資料

平成３１年度当初予算　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 高山陣屋環境整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部県民文化局　高山陣屋管理事務所　管理調整係

電話番号：0577-32-0643

E-mail：c21806@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　5,053千円（前年度予算額：5,403千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 5,403 | 0 | 0 | 5,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 5,053 | 2,084 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,085 |
| 決定額 | 5,053 | 2,084 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 252 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

○畳の修繕

入場者の通行（平成29年度333千人）、陽射しや風雨・雪の吹き込みにより畳が損傷しているため、傷みの激しい箇所から修繕を行う。

○Ｗｉ－Ｆｉ整備

現在総務省が実施している「公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業」において、災害対応の強化が望まれる公的な拠点として文化財が想定されている。

外国人入場者が増加（平成29年度117千人）している。外国人観光客にとって、インターネットは災害情報の入手、旅行中の通信手段として非常に重要なツールの一つであるため、Wi-Fi環境を整備する。

○ＬＥＤ化

高山陣屋運営懇話会で照明器具ＬＥＤ化の意見があった。現在使用している電球は高温となり火災の恐れがあるためＬＥＤ化する。また、夜間暗い個所に照明器具を新設する。

〇御蔵壁修繕

平成30年台風21号により破損した土壁の修繕工事を行う。

（２）事業内容

畳の修繕（表替え　１２畳、裏返し　２８畳）

Ｗｉ－Ｆｉ整備

照明器具のＬＥＤ化及び新設

御蔵壁修繕工事

（３）県負担・補助率の考え方

畳の修繕・ＬＥＤ化・御蔵壁　県費（使用料）充当

Ｗｉ－Ｆｉ整備　国１／２　県１／２

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 4,804 | ＬＥＤ 475、Wi-Fi 4,169、御蔵壁160 |
| 修繕料 | 249 | 畳の修繕 |
| 合計 | 5,053 |  |

決定額の考え方 財源については、県債を活用することとします。

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

畳の傷みの激しい箇所から修繕を行っていくため、財政負担必要

Ｗｉ－Ｆｉ機器の保守点検が必要

御蔵壁の修繕は３年かかる見込み

（２）事業主体及びその妥当性

岐阜県が事業主体となり、適時に修繕を行い、施設を公開する。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 全国唯一、徳川幕府の代官所跡が現存する国史跡高山陣屋跡を維持保存するために修繕を適切に行い、広く公開する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

傷みの激しい箇所から修繕していく必要があり、数値化は困難

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成30年度畳修繕 畳の裏返し５４．５畳 防犯カメラ設置 砂利敷設

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 修繕を適切に行い、国史跡高山陣屋跡を良好な状態で維持保存することができた。 333千人（平成29年度）の入場者に施設を公開することができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 施設を良好な状態で維持保存していくために、必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 施設を良好な状態で維持保存し、333千人（平成29年度）の入場者に公開することができた。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 閑散期に修繕を実施するなど、効率的に事業を実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設は、経年により、随所で修繕が必要となってきている。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 年間333千人（平成29年度）の入場者がある国史跡高山陣屋跡を、県民の誇りとして維持保存し広く公開するために、適切に修繕を行っていく。 年々増加する外国人観光客への対応について検討が必要。