別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工鉱業振興費

事業名: 次世代エネルギーインフラ実証事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部 産業技術課 次世代エネルギー係　電話番号：058-272-1111（内3051）

E-mail：c11352@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：5,867千円（前年度予算額：5,497千円）

要求内容

１ 要求の内容

太陽光発電や燃料電池、電気自動車など、複数のエネルギー資源や新たな技術をそれぞれの特性を考慮し、最適な形で組み合わせる｢ベストミックス｣という考え方を基本に構築したエネルギーインフラを提唱し、現在、以下の「５つのモデル」を構築し公開している。

◆公共施設モデル（県営都市公園「花フェスタ記念公園」）平成２２年５月から公開。

◆都市モデル（ＪＲ岐阜駅に隣接する県有施設「アクティブＧ」）平成２３年２月から公開。

◆中山間地モデル（地域資源を有効活用した「郡上市明宝地内古民家」）平成２３年３月から公開。

◆商業施設モデル（東海北陸自動車道ひるがのサービスエリアに隣接「クックラひるがの」） 平成２２年６月から公開。

◆家庭モデル（次世代省エネ／新エネモデルハウス「ＧＲＥＥＮＹ岐阜」）平成２２年１１月から公開。

これらの実証モデルを活用し、実証結果を広く公表するとともに、実際にエネルギーインフラを身近に触れて頂くことにより、一層の普及啓発を図る。

（１）公共施設モデル（花フェスタ記念公園）維持管理委託費

平成２１年８月に経済産業省の「次世代エネルギーパーク」に認定、平成２２年５月に整備を完了した、花フェスタ記念公園の次世代エネルギーインフラの維持管理業務を委託する。

（２）都市モデル（アクティブＧ）維持管理実証委託費

平成２１年度チャレンジ２５地域づくり実証事業によりアクティブＧに設置した新エネルギー設備及びエネルギー技術関連設備を維持管理すると共に、二酸化炭素排出量削減効果を実証する業務を共同実施者に委託する。

（３）中山間地モデル（郡上市古民家）維持管理実証委託費

平成２１年度チャレンジ２５地域づくり実証事業により郡上市古民家に設置した新エネルギー設備及びエネルギー技術関連設備を維持管理すると共に、二酸化炭素排出量削減効果を実証する業務を共同実施者に委託する。

（４）次世代エネルギーインフラ実証事業調整費

業務委託者及び環境省との各種調整に必要な経費

なお、商業施設モデルおよび家庭モデルについては、運営する民間事業者の営業に関わるため、無償で維持管理および一般公開をしている。

２ 所要経費

（１）公共施設モデル（花フェスタ記念公園）維持管理委託費　　　 3,151千円

（２）都市モデル（アクティブＧ）維持管理実証委託費　　　　　　   481千円

（３）中山間地モデル（郡上市古民家）維持管理実証委託費　　　　 1,818千円

（４）次世代エネルギーインフラ実証事業調整費　　　　　　　　　   417千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 5,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,497 |
| 要求額 | 5,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,867 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 一般家庭への次世代エネルギーの導入により、岐阜県内のエネルギー消費量（原油換算）において、２０２０年で１４．５％、２０３０年で３０．５％削減する。 ※岐阜県次世代エネルギービジョンによる

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 | 現在値 | 目標値 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太陽光発電の導入 | 11,479世帯 （H22） | 15,647世帯 （H23） | 21,401世帯 （H24） | 75,000世帯 （H32） | 28.5％ |
| 次世代エネルギーインフラの導入 | 0世帯 （H22） | 0世帯 （H23） | 12世帯 （H24） | 65,000世帯 （H32） | 0.018％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）公共施設モデル（花フェスタ記念公園）については、「花フェスタ記念公園運営管理グループ」に管理委託（期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日） （２）都市モデル（アクティブＧ）については、「森ビル都市企画(株)」に管理委託 （期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日） （３）中山間地モデル（郡上市古民家）については、「JX日鉱日石エネルギー(株)」に管理委託（期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日） 〇各インフラモデルについて、適宜、見学者に対して説明を行った。 〇実証結果を取りまとめたパンフレットを配布した。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 〇各インフラモデルについて、以下の説明会等を実施。 ・公共施設モデル（一般来場者の他、見学会等２回開催、延人数24名参加） ・都市モデル（一般通行人の他、見学会等２回開催、延人数30名参加） ・中山間地モデル（見学会３回開催、延人数52名参加） 次世代エネルギーインフラのエネルギー需給状況について、実物を見ながらリアルタイムに説明することが可能であり、一般の方ならびに業界関係者に深く周知が図られ、またインフラ価格の低減との相乗効果により、今後一層の、次世代エネルギーインフラの普及が期待できる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | エネルギー問題は、現在、国が直面している最重要課題の一つである。再生可能エネルギーの普及は、本課題解決のために必須であり、これを実証により普及啓発することが可能な本設備の必要性は高いと言える。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） 〇 | 太陽光発電を設置する世帯の増加はみられるものの、次世代エネルギーインフラについては、設備価格が高いこともあり、目標にはほど遠い状況。より一層の啓発が必要である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 次世代エネルギーインフラの管理運営には、実証事業の共同実施者等と適切に負担が分担されており、効率化が図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 各エネルギーインフラは、実証用に導入されたものであるため、制御システムや蓄電池など耐用年数が短いものがあり、メンテナンスが必要になる恐れがある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 東日本大震災以降、依然として各次世代エネルギーインフラの見学や実証データ開示を求める声が多く、今後とも本設備を有効に活用して、普及啓発を図る。