別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：高等学校費　目：学校建設費

事業名: 校地整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育財務課施設係　電話番号：058-272-1111（内3560）

E-mail：c17773@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：218,977千円（前年度予算額：8,286千円）

要求内容

１ 要求の内容

グラウンドを改修することにより、生徒が安全かつ良好な環境のもと、体育活動・クラブ活動・学校行事が行えるようにする。（岐阜（工事）、岐阜商業（実施設計））

岐阜高等学校については、平成２４年度の実施設計を基に、平成２５年度は改修工事を実施。

岐阜商業高等学校については、平成２６年度に予定している改修工事に関する実施設計を実施。

２ 所要経費

実施設計費：　5,034千円（岐阜商業）

改修工事費：213,943千円（岐阜）

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 8,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,286 |
| 要求額 | 218,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,700 | 86,277 |
| 決定額 | 218,977 | 218,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県立学校のグラウンド改修を行うことで、児童生徒の安全を確保し、安心して学べる学習環境を維持する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| グラウンド改修工事の実施設計実施校数 | － （－） | 0校 （H22） | 0校 （H23） | 1校 （H24） | 1校 （H25） | － |
| グラウンド改修工事完了校数 | － （－） | 0校 （H22） | 0校 （H23） | 0校 （H24） | 1校 （H25） | － |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成23年度に、岐阜高等学校の狭隘なグラウンドの拡張を図るため従前は別々に建設された体育館と武道場を一体化して新体育館を移築したことから、従前の体育館跡地も含めた一体的なグラウンド整備が必要であったため、グラウンド改修（排水工事、散水栓設置工事、防球ネット設置工事等）の実施設計を実施した。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成24年度の実施設計を基に平成25年度にグラウンド改修工事を実施。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県立学校で学ぶ児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供するために、グラウンド改修は必須の事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | グラウンドの不具合を改善することにより、児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 改修の緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備箇所の優先順位を付けたうえで効率的に整備している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 新設または改修後30年を経過するグラウンドもあり、その中には、水はけが悪いものもあるため、改修箇所は継続的にあると考えられる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 改修の緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備箇所の優先順位を付けたうえで、効率的な整備を図る。