別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：高等学校費　目：学校建設費

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名:校舎等改修費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育財務課施設係　電話番号：058-272-1111（内3560）

E-mail：c17773@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：2,596,104千円（前年度予算額：1,595,588千円（※））

[高等学校費：2,268,023千円　特別支援教育費：328,081千円]

（※）（旧）体育館武道場改修費：10,233千円、（旧）校舎等改修費：1,585,355千円）

要求内容

１ 要求の内容

校舎の屋上防水シートの劣化による雨漏り、外壁や庇のモルタルの劣化・剥離、体育館武道場の雨風や日照等による屋根、外壁の劣化及び体育や部活動での使用に伴う床面等の内部劣化、水道管の漏水等を改修若しくは未然に防ぐための改修工事及び改修工事に関する実施設計。

２ 所要経費

- 校舎（屋上・外壁・庇等）改修:2,333,386千円

実施設計費：　 49,578千円（高等学校：　7校　7棟　特別支援学校：　2校　2棟）

改修工事費：2,283,808千円（高等学校：　16校　16棟　特別支援学校：　4校　5棟）

- 体育館・武道場（屋根・外壁・床面等）改修:90,260千円

実施設計費：　 43,880千円（高等学校：  12校　13棟）

改修工事費：　 46,380千円（特別支援学校：　1校　1棟）

- 配管（水道管・ガス管等）改修:172,458千円

実施設計費：　 29,138千円（高等学校：　3校　特別支援学校：　2校）

改修工事費：　143,320千円（高等学校：　2校）

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 1,595,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430,900 | 164,688 |
| 要求額 | 2,596,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,318,800 | 277,304 |
| 決定額 | 2,596,104 | 2,591,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,922 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県立学校の校舎、体育館・武道場、配管改修を行うことで、児童生徒の安全を確保し、安心して学べる学習生活環境を維持する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校舎等改修実施設計実施棟数 | － （－） | 6棟 （H22） | 14棟 （H23） | 51棟 （H24） | 22棟 （H25） | － |
| 校舎等改修工事完了棟数 | － （－） | 0棟 （H22） | 7棟 （H23） | 11棟 （H24） | 22棟 （H25） | － |
| 配管改修実施設計実施校数 | － （－） | 0校 （H22） | 6校 （H23） | 8校 （H24） | 5校 （H25） | － |
| 配管改修工事完了校数 | － （－） | 0校 （H22） | 2校 （H23） | 6校 （H24） | 2校 （H25） | － |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 【校舎（屋上・外壁・庇等）改修】 実施設計…県立高等学校：20校28棟、県立特別支援学校：4校5棟 改修工事…県立高等学校：8校9棟、県立特別支援学校1校 【体育館・武道場（屋根・外壁・床面等）改修】 実施設計…県立高等学校：1校2棟、県立特別支援学校1校 【配管（水道管・ガス管等）改修】 実施設計…県立高等学校2校 改修工事…県立高等学校4校

（平成24年度の成果）

|  | ・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 児童生徒の安全を確保し、安心して学べる学習生活環境を維持することができた。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県立学校で学ぶ児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供するために、学校施設や設備の改修は必須の事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 学校施設や設備の不具合を改修することにより、施設や設備を延命させることができた。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 学校施設修繕費に関し当該事業で改修対象となった学校から要望のあった修繕に関しては、改修工事に含めて実施するなど効率的な対応に心がけた。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 校舎、体育館、配管等は経年劣化したものが多いため、継続的に改修箇所があると考えられる。経年劣化が激しいものについては、整備（改築）の必要が生じる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 整備の緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備箇所の優先順位を付けたうえで、効率的な整備を図る。