（別紙１）

予算要求資料

平成25年度9月補正予算

支出科目　款：災害復旧費　　　項：土木施設災害復旧費　　　 目：土木施設災害復旧費

事業名: 土木施設災害復旧事業（公共事業）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

県土整備部　砂防課　災害対策係　電話番号：058-272-1111（内3747）

E-mail：c11653@pref.gifu.lg.jp

事業費

補正要求額：　　　1,182,345千円

（現計予算額：　　 1,520,091千円　　　補正後予算額：2,702,436千円）

要求内容

１ 要求の内容

暴風、洪水、降雨、地震その他の異常な天然現象により被災した公共土木施設を、国の補助を受け復旧する。

２ 所要経費

平成２５年発生災害について、過去５年間の平均年間被害額をもとに今年度の災害復旧事業費を算定。

・道路橋りょう災害復旧費　890,332千円

うち25年発生災害復旧費   622,715千円

うち過年発生災害復旧費   267,617千円

・河川災害復旧費　　　　　1,230,421千円

うち25年発生災害復旧費 1,028,584千円

うち過年発生災害復旧費   201,837千円

・砂防災害復旧費　　　　　　581,683千円

うち25年発生災害復旧費   468,264千円

うち過去発生災害復旧費   113,419千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 1,520,091 | 1,013,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,000 | 21,193 |
| 補正 要求額 | 1,182,345 | 788,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,000 | △279 |
| 決定額 | 1,182,345 | 788,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,000 | △279 |

（別紙２）

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 災害により被災した公共土木施設（道路・河川・砂防設備）を災害発生後３年以内で復旧する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H24年発生災害復旧率 (事業費) | （H ） | （H ） | （H ） | 90％ （H24） | 100％ （H26） | 90％ |
| H25年発生災害復旧率 (事業費) | （H ） | （H ） | （H ） | 0％ （H25） | 100％ （H27） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成25年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 過年度に発生した災害について引き続き復旧工事を行うとともに、平成25年に発生した災害に対して応急対策工事（大型土のうの設置等）を実施した。 ※平成25年発生災害(H25年7月末現在) ・豪雨（H25年4月） ・梅雨前線豪雨（H25年6月） ・梅雨前線豪雨（H25年7月） ・豪雨（H25年7月）

（平成25年度の成果）

・平成25年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 公共土木施設の早期復旧を推進することにより、県民の生命・財産の安全及び物資運搬等のライフラインを確保している。 なお、平成24年発生災害については今年度中の復旧を目指し、平成25年発生災害については、今年度中の復旧率85％を目標にしている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県民の生命・財産の安全及び物資運搬等のライフラインの確保のため必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 国の指針では災害発生後３年以内に復旧することを目標としているところ、ほとんどの箇所では２年以内に復旧を完了している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 複数の災害箇所に対する復旧工事を、まとめて一つの工事として発注することで諸経費を削減するなど、効率的な復旧事業の推進に努めている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 （特になし）

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 公共土木施設の早期復旧を推進することにより、県民の生命・財産の安全及び物資運搬等のライフラインの確保に努める。