予算要求資料

平成27年度当初予算　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：スポーツ振興対策費

事業名 岐阜県川辺漕艇場施設整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

清流の国推進部　スポーツ推進課　施設管理係　電話番号：058-272-1111（内2946）

E-mail：c11172@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        14,543千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 14,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,543 |
| 決定額 | 13,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,050 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

現在川辺漕艇場にはエレベーター、クレーンが設置されていないが、来年度のアジアジュニア選手権の日本開催が決定した際には本施設が最有力候補であるため、アジア各国から選手を迎えるにあたって、設備不足となってしまう。

また、漕艇場には洗濯機、冷蔵庫がそれぞれ２台あるが、いずれも購入後25年以上が経過して老朽化しており、利用者から更新するように多数要望がある。

（２）事業内容

新艇庫にエレベーターを設置し高齢者・障害者にも利用しやすいバリアフリーの施設を目指す。

定置型クレーンを設置し、施設の利用促進を図る。

洗濯機、冷蔵庫ともに合宿施設として重要な備品であるため、これらを更新することにより、利用者の利便を図るとともに、ＡＥＤを１台追加する。

（３）県負担・補助率の考え方

県10／10（県有施設の整備、備品購入であるため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 2,342 | エレベーター設置実地設計 |
| 工事請負費 | 11,585 | 定置型クレーン設置工事 |
| 備品購入費 | 616 | 洗濯機２台、冷蔵庫２台、ＡＥＤ１台 |
| 合計 | 14,543 |  |

決定額の考え方 要求の趣旨に沿って所要額を計上します。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成２７年度にクレーンを設置、平成２８年度にエレベーターを設置し、施設の効用を発揮するとともに、より一層の施設の利用促進を進めていく。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設利用者数（人） | （H ） | 18,765 （H23） | 34,636 （H24） | 18,405 （H25） | 20,000 （H28） | 92.0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | エレベーターを設置することにより高齢者や障害者が施設利用しやすい環境が整うため、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | エレベーター設置により高齢者や障害者が施設利用しやすい環境が整うとともに、クレーン設置によりボート利用者が施設利用しやすい環境が整うため、利用者増が見込まれる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | エレベーター設置の実施設計にあたり、規模や工法を検討し、事業の効率化を図る。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 漕艇センターは建築後２５年以上が経過しており、施設の老朽化による維持修繕が発生する可能性がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成２８年度にエレベーター設置工事を行う。