予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：警察費　項：警察管理費　目：警察施設費

事業名 交番等建設費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

警察本部　総務室　装備施設課　電話番号：058-271-2424（内2261）

E-mail：c18873@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　202,479千円（前年度予算額：106,043千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 106,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 5,043 |
| 要求額 | 202,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,000 | 6,479 |
| 決定額 | 131,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,000 | 4,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

築後30年以上が経過し、施設の老朽化が著しく、機能不足や敷地狭隘、位置不適などから早期に建て替えが求められていた交番等について改築整備する。

（２）事業内容

【新庁舎の概要】

・　芥見交番：岐阜市　鉄骨造平屋建て　面積 128.19㎡(倉庫を含む)

・　川島駐在所：各務原市　木造平家建て　面積 127.37㎡(倉庫を含む)

・　上之保駐在所：関市　木造平家建て　面積 107.50㎡(車庫、倉庫含む)

・　久々利駐在所：可児市　木造平家建て　面積 90.70(単車置場、倉庫含む)

・　宮地駐在所：下呂市　木造平家建て　面積 109.40㎡(車庫、倉庫含む)

・　平瀬駐在所：白川村　木造平家建て　面積 109.40㎡(車庫、倉庫含む)

※　平瀬駐在所については設計委託のみ（工事は次年度）

（３）県負担・補助率の考え方

老朽化が著しい県有施設である交番、駐在所の改築整備であることから、県負担は妥当である。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費 | 2,915 | 建設事務費、新交番等に必要な事務用品購入費 |
| 役務費 | 90 | 建築確認手数料 |
| 委託料 | 26,680 | 工事設計委託料、地盤調査委託料 |
| 工事請負費 | 170,710 | 建設工事費 |
| その他 | 2,084 | 仮事務所庁舎借上料、新交番等に必要な事務用備品購入費 |
| 合計 | 202,479 |  |

決定額の考え方 芥見交番、川島駐在所、上之保駐在所、平瀬駐在所（設計）を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「岐阜県長期構想」

５－Ⅰ－４　犯罪や暴力、事故のない地域をつくる

○警察の現場執行力を強化する

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 築後30年以上が経過し、施設の老朽化が著しく、機能不足や敷地狭隘のほか、施設を取り巻く交通環境の変化など地域住民の利便性が著しく低下している交番、駐在所について、計画的に整備していく。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

交番･駐在所の改築整備であり、目標値や指標の設定はできない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 多治見警察署旭ヶ丘交番、岐阜中警察署日野警察官駐在所、山県警察署伊自良警察官駐在所の建て替えをする。

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 多治見警察署旭ヶ丘交番は築後34年が経過し、施設の老朽化が著しく、建て替えが必要な状況であった。新交番ではバリアフリー設計、相談コーナー･客だまりスペースの設置等の機能アップを行い、地域住民が利用しやすい建物とした。 岐阜中警察署日野警察官駐在所、山県警察署伊自良警察官駐在所についても、庁舎の老朽化が著しく機能不備の解消、駐車場不足の問題解消を図るため、旭ヶ丘交番同様に機能アップ等を図っている。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 築後30年以上が経過し、老朽化･機能不備等により建て替えが求められている交番･駐在所が多数存在しており、計画的に整備していく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 地域に必要とされる現有の交番・駐在所の更新整備であり、有効性は高い。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 地域事情に合わせ県民の求める必要な機能を確保するため、効率的な設計を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県内には224箇所の交番･駐在所があり、その改築整備については総合的な検討を行い、計画的に進めていかなければならない。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 建築年次、施設を取り巻く著しい環境変化による位置不適、統廃合等による施設の狭隘化、庁舎の耐震化の有無、著しい老朽破損、財政負担の平準化等について総合的に検討を行い、整備計画を策定する。