予算要求資料

平成28年度当初予算　　　支出科目　款：土木費　項：河川費　目：河川総務費

事業名 河川魚道の機能回復事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

県土整備部　河川課　維持係　電話番号：058-272-1111（内3729）

E-mail： c11652@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　       ６４，３００千円（前年度予算額：５０，０００千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| 要求額 | 64,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,300 | 0 | 0 |
| 決定額 | 64,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,300 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

魚が遡上しやすい環境を整え、「水みち」の連続性確保を目指す。

（２）事業内容

県管理河川及び砂防施設に設置されている魚道について、「清流の国ぎふ・魚道カルテ」を用いた点検を行い、魚類等の遡上・降下環境を確保するため、必要に応じて土砂の除去や補修等、魚道の維持管理を適切に行う。

（３）県負担・補助率の考え方

県管理河川及び砂防施設に設置されている魚道の維持管理経費であり、県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無

特になし

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 役務費 | 113 | 魚道点検に要する経費（ボランティア保険） |
| 委託料 | 14,187 | 土砂撤去費用 |
| 工事請負費 | 50,000 | 大規模土砂撤去費用 |
| 合計 | 64,300 |  |

決定額の考え方

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県管理河川及び砂防施設に設置されている魚道を対象に点検を行い、魚道の状態を把握するとともに、魚道内の堆積土砂除去等により、魚道の機能回復を図ります。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検魚道数 | 0 （H23） | 673 （H24） | 672 （H25） | 672 （H26） | 672 （H28） | 100％ |
| 修繕魚道数 | 0 （H23） | 33 （H24） | 73 （H25） | 130 （H26） | 253 （H28） | 51％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）「フィッシュウェイ・サポーター」による「清流の国ぎふ・魚道カルテ」を用いた県民協働による魚道点検 ・平成２７年度７月～１０月に実施 （２）土砂除去等の魚道機能回復 ・平成２７年１１月～

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 「清流の国ぎふ・魚道カルテ」を用いた魚道点検により魚道の状態を把握し、機能を評価した。 秋以降は、魚道点検の結果をうけて堆積土砂除去等を実施し、魚道の機能回復を図る予定である。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 「水みち」の連続性を確保することで、清流が守られ、岐阜県が推進する「清流の国ぎふ」づくりに資するため、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成２３年までには０箇所だった点検魚道数が、平成２４年度以降は対象魚道全てにあたる６７３箇所となった。今後、点検結果をうけて効率的に土砂除去等を行うことで、さらなる事業効果が見込まれる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 「清流の国ぎふ・魚道カルテ」を使用し、統一的に魚道の機能を評価することで、堆積土砂除去等の対策が必要な魚道を効率的に把握する。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 魚道点検の結果、魚道機能が低下している魚道が目立つことから、堆積土砂除去等の対策に要する費用が増加することが考えられる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 魚道点検による機能評価の結果をうけて、堆積土砂除去等の対策箇所の選定を検討し、効率的に魚道の機能回復を図る。